# CYF Gaming Requisiti da Implementare o Bachi

Versione online 0.25.5 · aggiornato al 28 ottobre 2026, ore 19:30 (simulazione di carico con 50 giocatori: il server regge, un baco nuovo B-04 sull’ingresso nella sala online; alle 10 il turno della mattina ha scritto la 0.26.0 sul ramo giorno/2026-10-28-mattina, la prova il turno di notte) · online tutto il lavoro del 27/10: batti il mio tempo e missioni, modalità portale (CrazyGames), città della settimana con la maglia, fonte delle visite, Gran Premio delle 21, oggetti in allenamento, cartelli CYF · 16 prove nel giro completo, con le prove nuove delle 0.21-0.25 · prossima: grafica al livello 2, prima lo sfondo · alle 17 implementazione, all’1:30 verifica · requisiti divisi in due Word · online su Google Drive

# Prossimi passi

Aggiornati il 28/10/2026 alle 5:00 dal turno di notte (versione online: 0.25.5). Stanotte è andato online tutto il lavoro del 27/10 (0.21.0-0.25.4): batti il mio tempo con l’immagine del risultato (R-236), missioni (R-243), modalità portale per CrazyGames e Poki (R-244), città della settimana con la maglia esclusiva (R-245), fonte delle visite (R-246), Gran Premio delle 21 (R-247), banane e bombe in allenamento con gli avversari (R-515), cartelli CYF (R-514) e la correzione della pagina senza versione (B-02). Il turno di notte ha aggiunto le prove nuove per le 0.21-0.25 (T14-T16 e T8/T11 sul server, test_novita.py e R1d nel browser) e ha fatto il giro completo: 16 prove, tutte verdi. Nota: dal cloud di notte gli indirizzi del sito online (/api/errors, /api/stats) non erano raggiungibili (dominio non consentito al proxy della sessione), quindi errori dei telefoni e misure di stanotte non sono stati letti — vedi la riga 1d qui sotto. Dal 27/10 i requisiti sono in due Word, entrambi su Google Drive nella cartella “CYF gaming” (R-511): «CYF Gaming Requisiti da Implementare o Bachi», con in testa questi prossimi passi, i bachi aperti e tutto ciò che manca, e «CYF Gaming Requisiti Implementati e Testati», con tutto ciò che è già online e provato. Questa è la parte da leggere per prima: che cosa si può fare adesso.

Turno della mattina del 28/10 (ore 8-10, R-512): scritta la 0.26.0 sul ramo giorno/2026-10-28-mattina (parte da giorno/riga-1d, R-516), senza prove (R-506): è la prima parte del livello 2 della grafica (R-513, riga 1 della tabella qui sotto): cielo con sole e due strati di nuvole che scorrono in un modulo nuovo cielo.js, cartolina in due piani (monti lontani che seguono la telecamera, città e monumento fermi sull’asse della strada, così il rider spostandosi li vede scorrere tra loro), suolo lontano che sfuma dalla nebbia della pista alla terra o al mare, e la Neve con la sua cartolina dipinta (cime con i ghiacciai, boschi di abeti, fondovalle con baite e lago gelato) al posto dei coni 3D. La direzione del sole è una sola per cielo, luce della scena e cartoline. Restano della prima parte: uccelli lontani e acqua che luccica (punto 6) e la divisione in tre piani anche per le città senza monti. Scritta anche la prima parte della riga 2 (A-14): modulo qualita.js con la qualità automatica (alta, media, bassa) e gli fps veri dei giocatori su /api/fps → /api/stats. Il turno di notte prova tutto (prove da aggiungere nelle righe 1 e 2), aggiorna le foto di riferimento e pubblica. Le righe 3 (Three.js nuovo) e 4 (resto del livello 2) non sono state toccate: la 3 cambia colori e luci di tutte le città e va fatta in un turno a sé, con le foto prima/dopo. Nessun baco aperto stamattina (B-01…B-03 sono Fatto).

Simulazione di carico del 28/10 (ore 19, chiesta da Luigi, sezione 14): 50 giocatori simulati insieme sul server locale (tools/verifica/simulazione.mjs, nuovo). Il server regge: 7 sfide da 7-8 persone partite e finite tutte, 100 % delle posizioni inoltrate (620.000 messaggi, 2.600 al secondo), ritardo di inoltro 17 ms in media e 55 ms nel 99 % dei casi, nessuna connessione caduta, il 9° giocatore respinto, l’arrivo più veloce del limite fisico scartato, risultati entro 70 ms dall’ultimo arrivo, maglia della settimana assegnata. Un baco nuovo, B-04: 50 persone che premono “Online” nello stesso istante finiscono tutte nella stessa sala e 42 vengono respinte con “La sfida è piena” (10 anche al secondo tentativo); con un arrivo ogni 100 ms nessuno viene respinto. La correzione (prenotazione del posto e nuovo tentativo automatico) è nella tabella dei bachi: la scrive l’attività della mattina, la prova il turno di notte. Da sapere: una sala online, 30 s dopo i risultati, fa ripartire da sola una gara con chi è rimasto (R-235): è voluto, ma in una sala da 8 significa che chi legge i risultati per più di 30 s si ritrova in pista.

Per leggere i Word dal telefono, anche a PC spento (R-516): CYF Gaming Requisiti da Implementare o Bachi · CYF Gaming Requisiti Implementati e Testati: sono sempre l’ultima versione pubblicata.

## Cosa puoi fare tu, Luigi

| N. | Cosa | Tempo | ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Approvare i lavori per il turno di notte (tabella di Claude qui sotto, colonna “Notte” = “Da approvare”): basta scrivere “ok notte” oppure i numeri delle righe | 1 min | R-506 |
| 1b | Controllare domattina il rapporto del turno di notte e domani verso le 18 quello di “Implementation” (prima implementazione delle 17, R-512): se qualcosa non torna, dirlo a Claude | 5 min | R-503, R-512 |
| 1d | Permettere al turno di notte di leggere il sito online: su claude.ai/code, selettore dell’ambiente sotto la casella del messaggio → sotto Cloud l’ambiente usato (di solito Default) → icona delle impostazioni → Network access: Custom → in Allowed domains cyf-gaming.benedetta-davinci-mellum.workers.dev → spuntare “Also include default” → salvare. Non è Impostazioni → Capabilities (indicazione sbagliata corretta il 28/10). Stanotte (28/10) errori dei telefoni e misure non erano leggibili dal cloud | 2 min | R-503, R-232 |
| 1f | Decidere la riga 5 della tabella di Claude (A-23, pagina più leggera con esbuild): serve anche per aggiornare Three.js (riga 3), perché le versioni nuove di Three.js esistono solo come moduli ES e il gioco oggi li carica con <script> uno per uno. Basta “A-23 ok” | 1 min | A-23, A-16 |
| 1e | Stasera alle 21 provare il Gran Premio dal telefono (il pulsante nel menu si accende alle 20:50): è la prima sera in cui è online e il via vero delle 21 non si può provare di notte | 5 min | R-247 |
| 1c | Decidere se nella pista del giorno ci devono essere banane, bombe e bananoni con gli avversari del computer (S-40, R-515): oggi no per nessuno, così il tempo del giorno è confrontabile tra tutte le persone in classifica | 1 min | S-40, R-515 |
| 2 | Da domattina, dal telefono: correre la pista del giorno, premere Condividi e mandare il link a un amico (R-236); guardare le missioni nel menu (R-243). Poi dire se vanno bene (“R-236 controllato”) | 10 min | R-236, R-243 |
| 2b | Da domattina, dal telefono: nel menu il riquadro Città della settimana (R-245), finire una gara a Roma (sala online o sfida) e controllare che arrivi la maglia #1 in “Modifica il personaggio”; provare il gioco con ?portale=crazygames in fondo all’indirizzo (R-244) | 15 min | R-244, R-245 |
| 2c | Proporre Pista Nera su CrazyGames (Basic Launch) con l’indirizzo …/pista-nera/?portale=crazygames, quando la 0.22.0 è online | 20 min | D-12 |
| 2d | Decidere le idee nuove del 27/10 sera: F-16 serie di giorni e classifica tra amici, F-17 prima discesa guidata, F-18 tedesco, F-19 stagione (“F-17 ok” basta) | 2 min | F-16…F-19 |
| 3 | Dal telefono, provare le novità dalla 0.10 alla 0.20, meglio con qualche amico: sfondi delle città (R-405), avversari del computer (R-234), velocità reali (R-242), pista del giorno (R-233), scritta CYF sul trampolino gigante (R-240), banana schivata in aria (R-241). Poi scrivere i requisiti che vanno bene (“R-405 controllato”) | 15-30 min | D-01, D-09, D-10 |
| 4 | Confermare che le “bandierine” da ridurre del 30% erano le porte (sono state ridotte le porte, non i paletti ai bordi) | 1 min | S-41 |
| 5 | Decidere le scelte aperte di Claude (sezione 7). Le più urgenti: S-39 (avversari del computer), S-41 (velocità reali), S-42 (regole del giorno e della notte), S-43 (struttura del software), S-44 (“batti il mio tempo”) e S-45 (missioni). Basta “S-xx va bene” oppure cosa cambiare | 10 min | D-04 |
| 6 | Creare la chiave Cloudflare per il sito di prova cyf-gaming-prova, per provare le novità dal telefono prima che le vedano tutti | 10 min | A-09 |
| 7 | Comprare e collegare il dominio (es. cyfgaming.it, ~10-15 €/anno) | 10 min | D-03 |
| 8 | Leggere al mattino il rapporto del turno di notte e verso le 18 il confronto con le altre app (arriva la notifica sul telefono) | 5 min al giorno | R-503, R-508 |

## Cosa fa Claude, in ordine

Pomeriggio, alle 17 (implementazione, R-512): l’attività “Implementation” (o una chat del giorno) scrive i requisiti e il codice su un ramo giorno/…, senza prove: prima i bachi aperti, poi le righe di questa tabella con “Sì”, in ordine; verso le 18 fa il confronto con le altre app. Notte, all’1:30 (verifica, R-503): il turno di notte prova tutto, corregge gli errori e pubblica; non scrive funzioni nuove. La novità è online la mattina dopo. Nella colonna “Notte”, “Sì” vuol dire approvato da Luigi: si scrive alle 17 e si prova e pubblica la notte; “Da approvare” aspetta l’ok di Luigi; “No” aspetta qualcos’altro.

| N. | Cosa | Perché | ID | Versione | Notte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sfondo al livello 2 (prima parte di R-513): cielo con nuvole e sole, cartolina divisa in 2-3 piani con la profondità, luce coerente con il sole, passaggio morbido tra pista e sfondo, Neve con sfondo dipinto, piccoli movimenti. Scritta il 28/10 mattina (0.26.0, ramo giorno/2026-10-28-mattina, senza prove): fatti i punti 1-5 e le nuvole del punto 6; restano uccelli e acqua che luccica. Prove che il turno di notte deve aggiungere: (a) foto di ogni città e della Neve da 2 punti della pista (centro e 10 m a lato, con ?cielo=fermo perché le nuvole si muovono) e nuove foto di riferimento, dato che il cielo e la Neve cambiano per scelta; (b) tempo di pittura nel worker con i due piani (soglia: ≤ 0,6 s per città sul computer delle prove); (c) memoria della scheda video dello sfondo ≤ 16 MB PC / ≤ 6 MB telefono (renderer.info.memory.textures e dimensione delle tele); (d) dipingiPiani restituisce lontano per le città con i monti (Milano, Madrid, Zurigo, Roma, Francoforte, Napoli, Neve) e null per le altre; (e) la Neve non mostra più i coni 3D (ranges.visible falso) e /pista-nera/?scena=neve carica la cartolina; (f) controllo C-matrice e C4 (versione 0.26.0 in pagina, config e package); (g) la diagnosi mostra monti: sì dove c’è il piano lontano | Scelta di Luigi del 27/10: “miglioriamo almeno lo sfondo” | R-513, R-405 | 0.26.0 | Sì · scritta, da provare |
| 2 | Prestazioni misurate: fps, peso della pagina e caricamento a ogni giro notturno, con soglie; in più gli fps veri dei giocatori (il gioco manda la media con la visita, divisa tra telefono e PC, su /api/stats) e la qualità scelta in automatico (alta, media, bassa) in base al dispositivo. Scritta in parte il 28/10 mattina (0.26.0, senza prove): modulo nuovo qualita.js con i tre livelli, la scelta dal dispositivo, la discesa di un livello se nei primi 20 s di gioco si sta sotto i 28 fps, e l’invio una volta per pagina a /api/fps (nuovo) della media degli fps dopo 45 s di gioco; su /api/stats compaiono fps_tel_*, fps_pc_* e q_*. Resta per il turno di notte: la prova del server per /api/fps (T17: POST valido, fps fuori misura rifiutati, contatori in /api/stats), una prova nel browser che ?qualita=bassa dia pixel ratio 1 e ombre 512 e che la discesa automatica scatti con fps bassi simulati, e le misure a ogni giro notturno con soglie (fps nel browser di prova, peso della pagina in KB, tempo di caricamento) da scrivere in tools/verifica/ | La grafica più bella non deve rallentare i telefoni vecchi; le prove della notte girano su un processore simulato, i telefoni veri sono un’altra cosa | A-14, R-513 | 0.26.0 (parte) | Sì · in parte scritta |
| 3 | Three.js nuova versione (oggi r128 del 2021, ultima r186 di settembre 2026); dove WebGPU manca torna da sola a WebGL 2. Nota del 28/10 mattina: dalla r160 (gennaio 2024) Three.js non distribuisce più il file unico three.min.js che il gioco carica con un <script>: le versioni nuove sono solo moduli ES. Per aggiornare servono o un <script type="importmap"> con three e i moduli del gioco riscritti come import, o il passo di costruzione con esbuild della riga 5 (A-23), che unisce tutto in un file. La strada più semplice e sicura è fare prima la riga 5: per questo la riga 3 aspetta la decisione di Luigi su A-23 (riga 1f della tabella qui sopra) | Serve al livello 2 (luce, colori, texture compresse); cambiano colori e luci: la notte ricontrolla tutte le città con le foto | A-16, R-513 | — | Sì, ma dopo la riga 5 |
| 4 | Resto del livello 2 (seconda parte di R-513): tone mapping e colori di ogni città, luce morbida, alberi e palazzi più fitti (instancing), polvere di neve, rilievo di neve e asfalto, effetti pesanti solo dove il dispositivo regge | Scelta di Luigi del 27/10: livello 2 | R-513 | — | Sì |
| 5 | Pagina più leggera: file del gioco uniti e compressi con esbuild, città scaricate solo quando servono | Il caricamento non cresce con le città nuove (e serve al livello 3, se un giorno si fa) | A-23 | — | Da approvare |
| 6 | Prove divise per modulo: il cancello prova solo i moduli toccati, la notte tutto | Il cancello resta veloce anche con molti moduli | A-25 | — | Da approvare |
| 7 | La rete fuori da game.js, poi controllo contro chi bara sul server (la fisica è già in un modulo solo, A-19) | Serve alle classifiche e al link “batti il mio tempo” | A-11, F-04 | — | No |
| 8 | Dati del server divisi per argomento | Un solo punto di passaggio rallenterebbe con molti giocatori | A-24 | quando le misure lo chiedono | No |
| 9 | Parte comune C-Y-F per il secondo gioco, controllo dei tipi, interruttori per le novità | Il secondo gioco costa una frazione del primo | A-13, A-15, A-17 | dopo | No |
| 10 | Sito di prova separato | Provare le novità prima che le vedano tutti | A-09 | — | No (aspetta la chiave di Luigi) |

Fatti e tolti da questa tabella il 28/10 (turno di notte, 0.25.5): le prove nuove delle 0.21-0.25 e la pubblicazione di batti il mio tempo e missioni (R-236, R-243), modalità portale (R-244), città della settimana (R-245), fonte delle visite (R-246), Gran Premio delle 21 (R-247), oggetti in allenamento (R-515), pagina senza versione (B-02, R-011). Prima, il 26-27/10: avversari del computer al posto dei fantasmi (R-234, R-235, 0.18.0), fisica in un modulo e server diviso (A-19, A-20, 0.18.1), Three.js dal sito stesso (A-16, 0.18.1), velocità reali e ostacoli −30% (R-242, R-313, 0.19.0), sfondi delle città come cartoline dipinte in un worker (R-405, A-22, 0.20.0), pagina e programma della stessa versione (R-011, 0.20.1). Delle 5 proposte del confronto del 27/10 resta fuori solo la pubblicazione vera su CrazyGames, che fa Luigi (D-12).

# Come leggere questo documento

Questo documento contiene ciò che resta da fare: in testa i prossimi passi, poi i bachi aperti, i requisiti non ancora online (Da fare, In corso), le scelte e le idee da confermare e le versioni scritte che aspettano le prove della notte. Quando un requisito è online e provato passa da solo nell’altro documento, «CYF Gaming Requisiti Implementati e Testati».

Questo documento è l’elenco ufficiale dei requisiti di C-Y-F Gaming. Ogni riga è una richiesta di Luigi: che cosa deve fare il gioco, quando è stata chiesta, a che punto è e come funziona oggi. Claude lo aggiorna a ogni nuova richiesta. La fonte è una sola, REQUISITI.md su GitHub; da lì si generano i due Word (R-511), su GitHub in docs/ e nella cartella Google Drive “CYF gaming”: un requisito passa da solo dal Word «da Implementare o Bachi» a quello «Implementati e Testati» quando diventa Fatto.

Come leggere le tabelle. Ogni sezione raggruppa i requisiti per argomento. Le colonne sono: ID (il codice da citare per parlarne, per esempio “R-303”), Richiesta (che cosa deve fare il gioco, con le parole più semplici possibili), Data (quando è stata chiesta), Stato (a che punto è, vedi la legenda) e Come funziona oggi (che cosa si vede nel gioco e i limiti scelti).

Legenda dello stato (in ordine di avanzamento)

- Da confermare: idea emersa nelle chat, non ancora approvata da Luigi.

- Da fare: richiesto da Luigi, non ancora iniziato.

- In corso: ci stiamo lavorando.

- Fatto: è nel gioco online. Claude lo ha provato, ma Luigi non l’ha ancora controllato.

- Controllato: Luigi l’ha provato nel gioco e va bene.

Quando Luigi controlla un requisito, basta dirlo a Claude con il numero (per esempio “R-303 controllato”): lo stato passa a Controllato.

Sito: https://cyf-gaming.benedetta-davinci-mellum.workers.dev (gioco: /pista-nera/)

# Bachi

Errori visti dai telefoni dei giocatori (/api/errors), dalle prove o da Luigi. Ogni baco ha un numero B-xx. Il turno di notte li corregge tutti (R-506) con una prova che lo avrebbe trovato; quando la correzione è online lo stato diventa Fatto e il baco passa nel Word dei requisiti implementati.

| ID | Baco | Visto il | Stato | Causa e correzione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-04 | Molti arrivi nello stesso istante nella sala online: tutti finiscono nella stessa sala e chi è di troppo vede “La sfida è piena (massimo 8 giocatori)” e deve premere di nuovo “Online”, anche più volte. Visto nella simulazione di carico del 28/10 (sezione 14): 50 persone insieme → 42 respinte al primo tentativo, 10 anche al secondo; con un arrivo ogni 100 ms nessuna | 28/10/2026 | Da fare | Causa: /api/quick sceglie la sala contando chi è già dentro, ma tra la sua risposta e l’ingresso vero (hello) passano 0,1-0,5 s, e in quell’intervallo tutti vedono la stessa sala libera. Correzione in due parti: (1) prenotazione del posto nella stanza (prenota(id) nel Durable Object RaceRoom: /api/quick chiede a ogni sala persone presenti più posti prenotati negli ultimi 10 s e prenota il posto prima di rispondere; hello consuma la prenotazione; vale anche per le sale del Gran Premio /api/quick?gp=1); (2) nel gioco, su full in modalità online e Gran Premio, nuovo /api/quick da solo fino a 3 volte con una piccola attesa a caso (0,2-1 s), senza mostrare l’errore; l’errore resta solo se anche il terzo tentativo fallisce. Prova: node tools/verifica/simulazione.mjs --modo=online --solo-ingresso=1 (50 insieme) deve dare 0 respinti; in test_server.mjs una T17 con 12 /api/quick nello stesso istante che devono rispondere 8 volte ONLINE1 e 4 volte ONLINE2 |

# 5. Grafica e qualità

| ID | Richiesta | Data | Stato | Come funziona oggi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-513 | Migliorare la grafica degli scenari fino al livello 2 (“stilizzato curato”, come un buon gioco per telefono), cominciando dallo sfondo | 27/10/2026 | In corso | Dalla 0.26.0 (scritta il 28/10 mattina senza prove, da provare la notte) la prima parte: (1) cielo nel modulo nuovo moduli/cielo.js, con il sole (disco, alone stretto e alone largo) e due strati di nuvole disegnate dalla scheda video (rumore procedurale, niente immagini), che scorrono a velocità diverse e sono più chiare dal lato del sole; quantità di nuvole per scenario (Londra e Berlino più coperte, Madrid e Lisbona serene) o nuvole nello scenario; sul telefono un dettaglio in meno; ferme con ?cielo=fermo o se il dispositivo chiede meno movimento; (2) cartolina in due piani: panorami.dipingiPiani dipinge i monti lontani (i crinale con la base all’altezza degli occhi e senza bosco, o piano: 'lontano') su una tela a parte larga un quarto, montata su un cilindro che segue la telecamera, mentre città e monumento stanno su un cilindro fermo sull’asse della strada (SFONDI.segui): spostandosi a lato il rider vede la città scorrere rispetto ai monti; (3) una sola direzione del sole (PN.cielo.SOLE, davanti a sinistra, 35° sopra l’orizzonte) per il disco nel cielo, la luce direzionale della scena e la luce “da sinistra” delle cartoline; (4) il disco del suolo lontano sfuma dal colore della nebbia della pista a quello della terra o del mare della città; (5) Neve con la cartolina dipinta (cime con i ghiacciai e la catena più vicina sul piano lontano; versanti con il bosco, abeti sempre più grandi, fondovalle bianco con baite e lago gelato sul piano vicino), i coni 3D restano solo se la cartolina manca; (6) nuvole in movimento. Memoria stimata dello sfondo: ~15 MB PC, ~3,8 MB telefono (da misurare la notte). Restano della prima parte: uccelli lontani, acqua che luccica, terzo piano per le città senza monti. Scelta di Luigi del 27/10 sera tra 4 livelli (1 oggi; 2 stilizzato curato; 3 modelli 3D veri città per città; 4 quasi realistico, sconsigliato: su Android WebGPU c’è solo da Android 12 in su e i telefoni si scaldano). Prima parte, lo sfondo: (1) cielo con nuvole dipinte su due strati che scorrono piano, sole con alone morbido, colori del cielo coerenti con la cartolina di ogni città; (2) cartolina in profondità: ogni città divisa in 2-3 piani a distanze diverse (lontano monti e colline, in mezzo la città, davanti il monumento), così quando la strada curva o il rider si sposta i piani scorrono a velocità diverse e lo sfondo ha profondità; (3) luce coerente: i palazzi e il monumento sono illuminati dalla parte del sole del cielo; (4) nessuna linea netta tra pista e sfondo: suolo lontano, nebbia della pista e foschia della cartolina sfumano l’uno nell’altro; (5) anche la Neve con uno sfondo dipinto a più piani (cime con ghiacciai, boschi, valle); (6) piccoli movimenti: nuvole, uccelli lontani, acqua che luccica dove c’è il mare o il fiume. Limiti: al massimo 3 oggetti da disegnare in più per lo sfondo; memoria della scheda video per lo sfondo di una città ≤ 16 MB sul PC e ≤ 6 MB sul telefono; si dipinge nel worker come oggi (R-405); nessun fotogramma perso (lo misura A-14). Seconda parte, il resto della scena: Three.js nuovo (A-16), correzione di luce e colore (tone mapping ACES) e colori di ogni città, luce morbida con le ombre di contatto dipinte nei modelli, alberi e palazzi più fitti con l’instancing, polvere di neve e scia, neve e asfalto con rilievo; gli effetti più pesanti (bagliore, vignetta) solo dove il dispositivo regge, con la qualità scelta in automatico (A-14) |

# 6. Documentazione

| ID | Richiesta | Data | Stato | Come funziona oggi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-510 | Il software deve crescere senza rallentare; la struttura la sceglie Claude | 26/10/2026 | In corso | Scelta S-43; piano nella sezione 11 e nei prossimi passi (A-14, A-23, A-25, A-11…) |

# 7. Scelte fatte da Claude (da confermare)

Dettagli decisi durante il lavoro, che Luigi non ha chiesto esplicitamente. Si possono cambiare.

| ID | Scelta | Data | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | A Napoli le palme sostituiscono gli abeti; a Roma i pini a ombrello | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-05 | La pista è identica in tutti gli scenari, così i tempi restano confrontabili. Aggiornata il 25/10: dalla 0.11.0 resta identica la sequenza di ostacoli, bonus, rampe e porte (R-309) e la larghezza giocabile; la forma della strada invece è propria di ogni città, con tempi simili (R-312); i lati cambiano città per città (R-307) | 24/10/2026 | Aggiornata 25/10 |
| S-07 | La freccia su a terra non fa più saltare, perché ora frena (R-207): si salta con la barra spaziatrice. In aria le frecce su e giù restano per i salti mortali | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-08 | Lunghezza della gara = minuti × 40 m/s (velocità media stimata): 5 min ≈ 12 km, 10 ≈ 24, 15 ≈ 36. Fuori tempo massimo al doppio dei minuti scelti | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-09 | Punti di fine gara: 100/70/50 ai primi tre, 30 agli altri arrivati. Costi: banana 50, bomba 150, pagati con i punti della gara in corso | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-10 | Nella sala online la gara parte da sola 30 secondi dopo il secondo giocatore; se tutti premono “Sono pronto” si parte dopo 3 secondi: si carica la pista e poi c’è il conto alla rovescia di 5 secondi, come sempre | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-11 | Maglie con i soli colori delle città, senza nomi o stemmi delle squadre (marchi registrati) | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-12 | Dalla tabella delle città: niente vapore dai tombini a New York; Roma tiene carbonara e carciofi (chiesti da Luigi) invece di supplì e maritozzo; il semaforo di Berlino è senza l’omino (Ampelmännchen) disegnato. (Le porte a scacchi di Zagabria, che mancavano, ci sono dalla 0.9.1) | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-13 | Classifica dei migliori tempi separata per durata (5, 10, 15 min); nel menu si vede quella dei 5 minuti | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-14 | Nel menu del gioco la voce della maglia diventa “Colore assegnato” (Assigned colour, Couleur attribuée, Color asignado): la vecchia “Colore di gara (automatico)” era tagliata sul telefono in tutte le lingue | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-15 | Nella home in francese si dà del tu, come nel gioco; in spagnolo “desafío” come nel gioco; in inglese l’ortografia britannica del gioco (colour) | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-16 | Il pulsante per far partire la gara si chiama “Lancer” in francese ed “Empezar” in spagnolo: prima era “Partir” e “Salir”, che vogliono dire anche “andarsene” (“Salir” era identico al pulsante Esci) | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-17 | Le posizioni si scrivono come si usa in ogni lingua: 1° · 1st · 1er · 1.º (prima c’era sempre “1°”, in inglese “I finished 1° in…”) | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-18 | Nomi delle maglie tradotti con i colori (es. “Naples · sky blue”, “Rome · jaune et rouge”); in italiano restano i soprannomi (azzurra, giallorossa…) | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-19 | Revisione delle traduzioni: in francese “Feu rouge !” (prima “Feu !”, cioè “Fuoco!”), “Le plus de figures” (prima “Plus de figures”, che si legge anche “basta figure”), “Borne d’incendie”, “double appui”; in inglese “Run complete” (prima “Run over”, che vuol dire anche “investito”); in spagnolo “Reanudar” | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-20 | Rotellina: ▲ (dito in alto) accelera e ▼ frena, come un joystick; sulla tastiera resta freccia giù = accelera, freccia su = frena (R-206, R-207) | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-21 | Sul telefono l’interruttore dell’audio è in alto accanto al microfono, i messaggi del vocale (“sta parlando…”) compaiono a metà schermo; su PC il microfono è in alto a sinistra e i comandi touch non si vedono | 24/10/2026 | Da confermare |
| S-22 | I vocali viaggiano in WAV a 11-12 kHz (qualità da telefonata, circa 25 KB al secondo) invece che in Opus compresso: pesa di più ma si registra e si riproduce su ogni telefono senza dipendere dal browser | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-23 | Strade scelte dove le fonti ne indicano più d’una: Milano corso Vittorio Emanuele II (è pedonale e sbocca sul Duomo, che è il simbolo richiesto; via Montenapoleone e corso Garibaldi non portano a un simbolo); New York Broadway (la fonte la chiama la più famosa); Lisbona tiene il tram giallo anche se l’Avenida da Liberdade non lo ha, perché è l’elemento della tabella delle città (R-306) | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-24 | Nelle sale online, dove non c’è un organizzatore, la città della gara è quella di chi aspetta da più tempo | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-25 | Il trampolino gigante è grande il doppio in ogni misura e fa salire circa 2,2 volte più in alto della rampa normale (6,6 m contro 3 m) | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-26 | La classifica dei migliori tempi resta una sola per durata, con tutte le città insieme, perché le piste hanno tempi simili (R-312) | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-27 | Sale online: dopo l’avvio un concorrente conta come arrivato quando la pista è caricata e disegnata sul suo dispositivo, senza premere niente, e la gara parte quando tutti l’hanno caricata (al massimo 40 s). Nella sfida con gli amici l’attesa finisce prima solo se tutti premono “Sono pronto” (R-222, dalla 0.13.0) (R-119) | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-28 | Lo stemma CYF è uno scudo bianco con bordo blu notte, scritta CYF, cima innevata e fascia arancione (i colori del sito) | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-29 | Anche la Rivincita aspetta prima del conto alla rovescia, come la prima gara: 25 s dalla 0.13.0 (prima 40 s), così qualcuno può aggiungersi tra una gara e l’altra (R-119) | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-30 | I moduli sono file classici caricati con <script> (niente strumenti di compilazione, il sito resta file statici): ogni modulo espone PN.<nome>; chi ha bisogno della scena o dello stato del gioco li riceve quando viene creato. Lo stato della partita resta in game.js (A-11) | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-31 | “Più realistico” letto così: vestiti giusti per lo sport (skater in città, snowboarder sulla neve) e viso visibile in città, senza cambiare le proporzioni e i movimenti, che restano quelli provati (R-215). Se intendevi altro (per esempio proporzioni, capelli, movimenti), dimmelo (R-218) | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-32 | Il casco l’ho tolto anche sulla neve (prima era bianco e grande uguale): sulla neve si vedono i capelli con la maschera sopra. L’acconciatura è scelta a caso una volta per giocatore, partendo dal suo codice, così è sempre la stessa e la vedono tutti uguale (R-220) | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-33 | “Colore del personaggio” letto come colore della giacca, scelto nello stesso menu delle maglie (gruppo “Colori”); il colore della pelle non è cambiato. Se intendevi altro (per esempio la pelle o i capelli), dimmelo (R-221) | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-34 | “Si ferma” = velocità zero per quel tempo (2 s banana, 4 s bomba). Il bersaglio è il giocatore più vicino davanti, a qualunque distanza (prima entro 120 m). Banana a terra e banana lanciata fermano uguale, 2 s: dal pulsante la banana non si lascia più dietro, si lancia sempre (R-224, R-230) | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-35 | Impostazioni ricordate (R-226), scelte di Claude: niente email né password (si potrà aggiungere l’accesso con Google nella fase 2); il codice personale è la chiave del profilo, quindi chi lo conosce può usarlo: va tenuto per sé come una password. Il codice non è mai legato al codice del giocatore che gli altri vedono in gara. Usando il codice su un altro dispositivo, quel dispositivo diventa lo stesso giocatore (stessi punti). Vince l’ultima modifica, da qualunque dispositivo. Il profilo si crea solo quando c’è un nome, per non riempire il server di profili vuoti | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-36 | Personaggio (R-227…R-229), scelte di Claude: le scelte sono menu a tendina (funzionano allo stesso modo su PC, Android e iPhone) con l’omino in 3D accanto; maglia e capelli si sono spostati dal menu principale alla nuova schermata. Senza scelta il personaggio resta com’era (niente casco, pantaloni blu, skate classico in legno). Con il casco i capelli corti non si vedono, quelli lunghi e la coda escono sotto. I tre tipi di tavola hanno la stessa altezza dal suolo, così nessuno è avvantaggiato | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-38 | Misure (R-232), scelte di Claude: i ritorni si contano “classici”, cioè chi torna esattamente 1, 7 o 30 giorni dopo il primo giorno (come negli studi sui giochi, così i numeri si possono confrontare); i giorni sono in ora UTC (cambiano all’una di notte, alle 2 in estate); il tempo di caricamento va dall’apertura della pagina alla prima immagine del gioco; i punti “fatti” in una gara sono quelli rimasti più quelli spesi in banane, bombe e bananoni. Le visite le manda il gioco senza un controllo del server, quindi qualcuno potrebbe gonfiarle: vanno lette come ordine di grandezza. Nelle prime settimane chi giocava già prima del 26/10 risulta “nuovo” il primo giorno in cui torna | 26/10/2026 | Da confermare |
| S-39 | Avversari (R-234…R-239), scelte di Claude: chi li guida è il telefono o PC di una persona in gara (chi organizza; nella sala online e nella pista del giorno la persona che c’è): il server non sa ancora calcolare il movimento (A-11). Se quella persona esce o il suo telefono si ferma per più di 3 s (per esempio l’app passa in secondo piano), gli avversari li prende un’altra persona in gara. Fine della gara: come oggi, quando tutte le persone sono arrivate; per gli avversari ancora in pista il tempo si calcola dalla loro velocità media fino a quel momento, così nessuno aspetta. Nomi presi da una lista di nomi comuni in più lingue, aspetto a caso dal loro codice, colori diversi da quelli delle persone. Punti: il piazzamento delle persone conta anche gli avversari (se un avversario arriva primo, chi è secondo prende i punti del 2°); gli avversari non prendono punti. Sala online: 15 s da soli, poi 3 avversari; con 2 o più persone niente avversari. Niente avversari nel menu (sullo sfondo resta il rider da solo). Nelle misure (R-232) gli avversari non contano. Livelli tarati sui tempi veri: in classifica (5 minuti, 12 km) c’erano due tempi, 7:28 e 8:04; su 6 piste simulate il forte fa in media 6:12, il medio 7:07, il lento 7:55, così chi gioca oggi batte almeno il lento e il forte resta una sfida. Da rivedere quando ci saranno più tempi (si cambiano in LIV dentro moduli/bot.js). Cadute per gara: forte 7-11, medio 10-16, lento 14-25 (di più nelle prime prove, prima di insegnare loro a frenare) Al posto di questa scelta c’erano i fantasmi (trasparenti, senza colpi), tolti su richiesta di Luigi | 26/10/2026 | Da confermare |
| S-40 | Pista del giorno (R-233), scelte di Claude: la #1 è il 26/10/2026; le città girano in un ordine fisso di 13 giorni (Napoli, Neve, Roma, Parigi, Londra, Milano, Berlino, Madrid, New York, Zagabria, Lisbona, Francoforte, Zurigo), così due giorni di fila non hanno mai la stessa città; si riprova quante volte si vuole e conta il tempo migliore del giorno; la gara del giorno dà solo i punti fatti in gara (acrobazie e bonus), non i 100 punti del primo posto, perché si corre da soli; banane, bombe, bananoni e vocali non ci sono, perché non c’è nessuno da colpire o da sentire; un tempo valido entra anche nella classifica generale dei 5 minuti; vale il giorno in cui si parte (una gara iniziata alle 23:58 conta per quel giorno) | 26/10/2026 | Da confermare |
| S-37 | Bananone (R-231), scelte di Claude: tasto G (libero; B e N restano a banana e bomba); il doppio tocco sulla pista lancia sempre la banana normale, per non spendere 1.500 punti per sbaglio; il costo è legato alla bomba (se un giorno cambia la bomba, cambia anche il bananone); a terra si prende entro 2 m (la banana entro 1 m); dopo un colpo, come per gli altri oggetti, per qualche secondo non si viene colpiti di nuovo. 1.500 punti in una gara si raccolgono soprattutto con le acrobazie sui trampolini: se dopo le prove sembra troppo difficile arrivarci, si può abbassare il moltiplicatore | 25/10/2026 | Da confermare |
| S-41 | Velocità e ostacoli (R-242, R-313), scelte di Claude: le durate delle gare restano 5, 10 e 15 minuti e si accorciano i chilometri (velocità media di riferimento 14 m/s, cioè ~50 km/h); il limite per un arrivo valido scende da 52 a 24 m/s; stessa velocità su neve e in città; “bandierine” lette come le porte con le bandierine (le paline ai bordi restano); la classifica generale riparte da zero con le lunghezze nuove. Telecamera, vignettatura e suoni riproporzionati alle velocità nuove, così la sensazione di velocità resta. Se per bandierine intendevi altro, dimmelo | 26/10/2026 | Da confermare |
| S-42 | Regole del giorno e della notte (R-506, R-507), scelte di Claude: il codice del giorno va su rami giorno/*, dove il cancello di GitHub non parte, e lo pubblica il turno di notte (ramo notte/<data>) dopo il giro completo; “pubblica adesso” di Luigi vale come richiesta chiara di fare le prove subito. Il turno di notte corregge da solo gli errori, ma se la correzione richiede una scelta tra due comportamenti non sceglie e la mette nei prossimi passi; prima di pubblicare unisce l’ultimo main (se è cambiato nel frattempo) e riprova. Il Word sta in docs/ su GitHub e arriva su Google Drive tramite il PC di casa (il connettore di Google Drive dal cloud non sovrascrive i file) | 26/10/2026 | Da confermare |
| S-43 | Struttura (R-510), scelte di Claude: si resta su JavaScript senza framework, Three.js, Cloudflare Workers e GitHub (A-21); niente riscrittura; un passo di struttura tra una funzione e l’altra, nell’ordine dei prossimi passi | 26/10/2026 | Da confermare |
| S-44 | “Batti il mio tempo” (R-236), scelte di Claude: il link c’è solo per la pista del giorno, perché è l’unica gara con pista e regole uguali per tutti (nelle sfide ci sono banane, bombe e avversari, quindi i tempi non si confrontano); dalle altre gare si condividono testo e immagine come prima. Il tempo dell’amico viaggia nel link e non viene controllato dal server: chi modifica il link a mano vede un tempo falso, ma non cambia nessuna classifica. Nel link non c’è il codice del giocatore (servirebbe a farsi passare per lui). Al posto di un avversario 🤖 che corre al ritmo dell’amico c’è la riga con il distacco stimato: costa molto meno e non cambia la pista del giorno (gli avversari ci sono già). Le piste dei giorni passati si possono rifare dal link, ma il tempo non entra in classifica. L’immagine si fa sul telefono (niente server), 1080×1080 come i post quadrati | 27/10/2026 | Da confermare |
| S-45 | Missioni (R-243), scelte di Claude: le controlla il telefono, non il server, quindi chi sa farlo potrebbe imbrogliare; per questo le stelle non danno punti collezionati né parti del personaggio (si potrà decidere con F-14, dopo il controllo sul server F-04). 3 obiettivi alla volta, mai due dello stesso tipo; gli atterraggi storti non contano per le acrobazie; quello nuovo si sceglie a caso tra i tipi che non ci sono già; i progressi contano anche in allenamento. Nel profilo le missioni occupano un campo corto (mi) | 27/10/2026 | Da confermare |
| S-46 | Portali (R-244), scelte di Claude: la modalità portale si accende con ?portale=<nome> nell’indirizzo che si dà al portale e, come rete di sicurezza, quando il gioco è aperto nel riquadro di un portale conosciuto; resta accesa per la visita. Nella stanza della sfida sul portale resta il codice (gli amici lo scrivono in “Hai un codice?”), niente link: un link al nostro sito porterebbe i giocatori fuori dal portale, che lo vieta. I vocali sul portale partono spenti e chiunque può accenderli; fuori dal portale restano accesi come oggi, e la casella vale per tutti. Niente SDK di CrazyGames finché non serve la pubblicità (Basic Launch): quando Luigi deciderà la versione con pubblicità, si aggiunge l’SDK con un interruttore (A-17). I percorsi dei file restano assoluti (/vendor/…) perché il gioco resta sul nostro sito: se un giorno si caricasse come pacchetto sul portale, servirebbero percorsi relativi e l’indirizzo del nostro server per le gare | 27/10/2026 | Da confermare |
| S-47 | Città della settimana (R-245), scelte di Claude: il premio è una maglia (la cosa più visibile agli altri), una diversa per ogni settimana, numerata; vale solo una gara finita con arrivo valido, perché la decide il server e non si può imbrogliare dal telefono; conta anche la pista del giorno quando capita nella città giusta; la settimana è lunedì-domenica ora italiana come la pista del giorno; l’ordine delle città è fisso ma diverso da quello della pista del giorno, così nella stessa settimana la pista del giorno tocca la città in evidenza al massimo una volta. Il pulsante “Corri a Roma” cambia solo la città del menu: la gara la si fa con gli amici, online o nella pista del giorno. Il server non controlla la maglia che un giocatore dice di avere (come oggi per capelli e casco): un giocatore esperto potrebbe mostrarne una non vinta, senza vantaggi in gara. Prima maglia: settimana #1 (26/10-1/11/2026), Roma | 27/10/2026 | Da confermare |
| S-48 | Fonte delle visite (R-246), scelte di Claude: la fonte si legge dall’indirizzo di arrivo (?sfida=, ?batti=, ?portale=) e dal riferimento del browser (home del sito); “diretto” è tutto il resto. Vale la prima visita del giorno di ogni giocatore; per i ritorni vale la fonte della sua prima visita in assoluto (dal giorno in cui va online la 0.24.0). Le fonti sono poche e fisse (5): si aggiungono solo quando servono | 27/10/2026 | Da confermare |
| S-49 | Gran Premio (R-247), scelte di Claude: l’ora è le 21:00 italiane tutti i giorni (dopo cena, prima della TV; gli eventi di Trackmania sono nel fine settimana ma noi dobbiamo riempire le sale ogni giorno); una gara sola di 5 minuti, così chi perde non aspetta; città = quella della settimana, così la maglia e il Gran Premio si rinforzano; stessa pista per tutte le sale, così la classifica della sera confronta tutti (fino a 64 persone in 8 sale); si entra da 10 minuti prima (il tempo di chiamare un amico) e fino a 6 minuti dopo; la classifica del Gran Premio usa la stessa tabella della pista del giorno con la chiave gp:<giorno>, un tempo valido entra anche nella classifica generale dei 5 minuti; nelle sale del Gran Premio chi è da solo alle 21 corre con gli avversari del software (così la sera c’è sempre una gara). Se un giorno i giocatori saranno tanti, si potrà aggiungere un secondo orario (per esempio le 18) senza cambiare il codice: è una costante | 27/10/2026 | Da confermare |
| S-50 | Come si dichiara “Fatto” un requisito che si vede (27/10, dopo B-03: la scritta CYF c’era nel codice ma Luigi non la vedeva; la prima versione della scritta sulla giacca si leggeva “FCYF”), scelta di Claude: un requisito visibile passa a Fatto solo dopo una prova con foto dalla telecamera del giocatore che controlla che si veda (come test_cyf.py: pixel della scritta da 35 e 70 m) e dopo aver guardato le foto; le prove che controllano solo i numeri (posizione, fisica) non bastano. Le scelte che cambiano cosa può fare il giocatore (per esempio “oggetti solo in gara”) vanno chieste a Luigi prima, non solo scritte tra le scelte da confermare | 27/10/2026 | Da confermare |
| S-51 | Oggetti in allenamento (R-515), scelta di Claude: chi è colpito da banana, bomba o bananone si ferma come in gara ma non perde una delle 3 vite dell’allenamento, che restano per gli ostacoli; altrimenti con 3 avversari che lanciano l’allenamento finirebbe per colpa degli altri. Si paga con i punti dell’allenamento, che quindi scendono | 27/10/2026 | Da confermare |

# 8. Idee per il futuro (da confermare)

Emerse nelle chat precedenti; nessuna è stata ancora approvata.

| ID | Idea | Stato |
| --- | --- | --- |
| F-03 | Accesso con un account (es. Google) | Da confermare |
| F-04 | Controlli più forti contro chi bara (il server verifica il percorso, non solo il tempo) | Da confermare |
| F-05 | Altre città, con sfondo e bonus propri | Da confermare |
| F-07 | Stili di guida: powder, racing, freestyle | Da confermare |
| F-08 | Tornei e leghe | Da confermare |
| F-09 | Altri mezzi: sci, monopattino, deltaplano | Da confermare |
| F-10 | Dominio proprio (es. cyfgaming.it) | Da confermare |
| F-11 | Medaglie a tempo per ogni pista (bronzo, argento, oro, autore), come Trackmania: un obiettivo anche per chi gioca da solo | Da confermare |
| F-12 | Gara online più corta (2-3 minuti), come le partite da 3 minuti di Smash Karts: più rivincite per sessione | Da confermare |
| F-13 | Oggetti che aiutano chi è indietro (per esempio bananone scontato per l’ultimo), come Mario Kart. Da decidere solo dopo i dati sui punti fatti per gara (R-232) | Da confermare |
| F-14 | Livelli e parti del personaggio da sbloccare con i punti collezionati, solo estetiche e senza vantaggi in gara, come Smash Karts. Niente ruote della fortuna o bauli a sorpresa. Attenzione: i punti delle sfide tra amici oggi si possono gonfiare | Da confermare (primo pezzo fatto il 27/10 con la maglia della settimana, R-245, assegnata dal server) |
| F-16 | Serie di giorni della pista del giorno (“🔥 5 giorni di fila”, come Wordle) e classifica filtrata sui giocatori con cui si è già corso (come i risultati degli amici in Subway Surfers). Proposta del 27/10 sera | Da confermare |
| F-17 | Prima discesa guidata: tre suggerimenti a schermo al momento giusto (curva, salto, posizione raccolta) solo alla prima visita, come la prima corsa di Subway Surfers e Alto’s. Dato: quanti nuovi finiscono la prima gara. Proposta del 27/10 sera | Da confermare |
| F-18 | Tedesco come quinta lingua e lingua del browser nelle misure delle visite (pubblico mondiale sui portali). Proposta del 27/10 sera | Da confermare |
| F-19 | Stagione da 4 settimane con livelli e obiettivi di stagione, premi solo estetici decisi dal server (Smash Karts: più di 30 livelli di stagione, partite private senza XP). Unisce missioni, stelle e maglia della settimana; da fare dopo i primi dati sui ritorni (estende F-14). Proposta del 27/10 sera | Da confermare |

# 9. Da fare

Appunti operativi (aggiornati al 26/10). “Chi”: chi deve muoversi per primo.

| ID | Cosa | Chi |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Provare la v0.9.1 dai telefoni con qualche amico (microfono su iPhone, comandi touch, fluidità) e scrivere a Claude i numeri dei requisiti che vanno bene (“R-303 controllato”) | Luigi |
| D-03 | Comprare il dominio (es. cyfgaming.it, ~10-15 €/anno) e collegarlo: Cloudflare → Workers & Pages → cyf-gaming → Domains. Claude guida se serve | Luigi, ~10 min |
| D-04 | Decidere le scelte ancora aperte (S-01, S-07…S-39; S-02, S-03, S-04 e S-06 confermate il 25/10): basta scrivere “S-xx va bene” oppure cosa cambiare | Luigi |
| D-06 | Prime letture dei contatori (/api/stats) dopo le gare di prova, per partire con i numeri del business plan | Insieme |
| D-09 | Provare dal telefono le novità dalla 0.10 alla 0.20 (vedi Prossimi passi in testa) | Luigi |
| D-10 | Provare con gli amici la 0.11.0: partenza quando ci sono tutti, città e durata decise dall’organizzatore, maglia nella stanza, trampolini giganti, forma della pista di ogni città, faccia dopo un 180°, stemma CYF | Luigi |
| D-11 | Approvare o no i passi “Da approvare” dei Prossimi passi e le idee F-11…F-15 | Luigi |
| D-12 | Proporre Pista Nera su CrazyGames (Basic Launch): account sviluppatore su developer.crazygames.com, gioco “hosted externally” con l’indirizzo https://cyf-gaming.benedetta-davinci-mellum.workers.dev/pista-nera/?portale=crazygames, orientamento orizzontale, PEGI 12, senza pubblicità. Serve la 0.22.0 online (R-244) | Luigi, ~20 min |

# 11. Struttura del software (per crescere senza rompere)

Raccomandazioni del 25/10/2026 per far sì che, man mano che il gioco cresce, le modifiche restino veloci e il sito stabile. Il principio, confermato dagli studi DORA sui team software (libro Accelerate, Forsgren e altri, 2018, e i rapporti annuali “State of DevOps”): prove automatiche, modifiche piccole e rilasci frequenti rendono un team sia più veloce sia più stabile. Le due cose vanno insieme, non si escludono. È lo stesso principio dei gate di validazione nei rilasci ADAS.

Com’era il 25/10 mattina. game.js (3.779 righe) conteneva tutto dentro un’unica funzione, con circa 175 variabili condivise: grafica, fisica, 13 città, rete, vocali, punti e schermate. Una modifica all’omino poteva rompere la rete senza che nessuno se ne accorgesse. Ogni push su main andava online da solo, e le prove si lanciavano a mano. In più, tutte le prove finivano con “esito OK” anche quando trovavano problemi.

Ordine consigliato. Prima il cancello dei test (A-01…A-05) e la diagnosi (A-06, A-07), fatti il 25/10. Poi la protezione di main e l’ambiente di prova (A-08, A-09). Poi, un pezzo alla volta e con le prove che confermano che nulla cambia, la separazione del codice (A-10…A-13). Il resto quando serve.

Com’è dalla 0.12.0 (25/10 pomeriggio). Il gioco è diviso in moduli, uno per argomento, in public/pista-nera/moduli/: base, lingua, pista, geometria, sfondi, città, generazione della pista, rider, effetti, audio, vocali, oggetti (banane e bombe), avversari, comandi, schermate e HUD; le 12 città sono schede in citta/<nome>.js; i messaggi di rete stanno in shared/protocollo.js, condiviso con il server. game.js è sceso da 4.075 a 910 righe. La matrice dei moduli (MODULI.md) dice chi dipende da chi e la genera uno script, così non invecchia; il cancello la controlla a ogni modifica. Per i giocatori non è cambiato niente: le foto delle 13 città e del rider sono identiche a prima e tutte le prove sono verdi. Cosa cambia per chi modifica: una città o un baco dei vocali si toccano in un file di 100-300 righe invece che in uno di 4.000, e due chat possono lavorare insieme su moduli diversi senza pestarsi i piedi.

Prossimi passi concreti (decisi il 25/10 alle 9:40).

| Passo | Chi | Quando | Cosa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ✓ | Luigi | Fatto il 25/10 alle 9:46 | Proteggere main su GitHub (A-08): github.com/benedettadavinci-beep/cyf-gaming → Settings → Branches → Add branch ruleset (o “Add rule”) → nome main → spuntare “Require status checks to pass” e scegliere “prove” (il cancello dei test) → Save. Da quel momento Claude lavora su rami e unisce solo a cancello verde |
| 2 ✓ | Claude | Fatto il 25/10 dalle 12:15 alle 14:30 | A-10 e A-11: game.js diviso in 15 moduli più le 12 schede delle città, con il cancello verde a ogni passo e foto identiche prima/dopo. Restano fisica e rete (A-11 “in corso”) |
| 3 ✓ | Claude | Fatto il 25/10 alle 13:45 | A-12: shared/protocollo.js, contratto unico dei messaggi tra gioco e server, con versione |
| 4 | Luigi | Da ora | Si possono aprire 2-3 chat in parallelo (A-18), una per modulo: le regole sono in MODULI.md |
| 5 | Luigi, 10 min | Quando vuole | A-09: chiave Cloudflare per il sito di prova cyf-gaming-prova, per provare le novità dal telefono prima che le vedano tutti |

| ID | Richiesta | Data | Stato | Come funziona oggi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-09 | Ambiente di prova separato prima del sito pubblico | 25/10/2026 | Da fare | Le anteprime automatiche di Cloudflare non funzionano con i Durable Objects (stanze e classifica). Serve un secondo sito, es. cyf-gaming-prova, pubblicato da GitHub con una chiave Cloudflare (Luigi la crea in ~10 min); lì si provano le novità dal telefono prima di pubblicarle |
| A-11 | Dividere game.js in moduli, un pezzo alla volta | 25/10/2026 | In corso | Fatto il 25/10 nella 0.12.0, in 3 passi con il cancello verde a ogni passo e le foto delle 13 città e del rider identiche: 15 moduli (17 dalla 0.15.0, con profilo e personaggio) in public/pista-nera/moduli/ (base, lingua, pista, geometria, sfondi, citta, generazione, rider, effetti, audio, vocali, oggetti, avversari, comandi, schermate) più shared/protocollo.js. game.js è passato da 4.075 a 910 righe e tiene solo lo stato della partita, la fisica, la rete e il ciclo di gioco. Ogni modulo dichiara in testa da cosa dipende; i moduli che leggono lo stato del gioco lo fanno attraverso l’oggetto stato (sola lettura). Restano da separare, con lo stesso metodo: fisica di guida (provabile in Node senza grafica, serve al controllo contro chi bara) e rete |
| A-13 | Parte comune della piattaforma C-Y-F, separata dal gioco | 25/10/2026 | Da fare | Stanze, lobby, vocali, punti, lingue e donazioni non sono di Pista Nera ma di C-Y-F: vanno in una parte comune, e ogni gioco porta solo le sue regole. Così il secondo gioco costa una frazione del primo |
| A-14 | Prestazioni misurate nelle prove | 25/10/2026 | In corso | fps, peso della pagina e tempo di caricamento misurati a ogni giro, con soglie: il cancello si chiude se una modifica rende il gioco più lento. Approvato da Luigi il 27/10 sera con il livello 2 della grafica (R-513): in più gli fps veri dei giocatori su /api/stats e la qualità scelta in automatico in base al dispositivo. Dalla 0.26.0 (scritta il 28/10 mattina senza prove) il modulo moduli/qualita.js: tre livelli (alta: fino a 2 pixel per pixel dello schermo e ombre 2048; media: 1,5 e 1024; bassa: 1 e 512), scelta all’apertura dal dispositivo (PC alta; telefono alta con almeno 6 GB o 8 processori, altrimenti media), discesa automatica di un livello se nei primi 20 s di gioco la media è sotto i 28 fps (una volta per pagina, scelta salvata in cyf.qualita), ?qualita=alta/media/bassa la forza; dopo 45 s di gioco la media degli fps, telefono o PC e il livello vanno una volta a /api/fps e si leggono in /api/stats (fps_tel_lt20, fps_tel_20_40, fps_tel_40_55, fps_tel_gt55, fps_tel_sum = somma ×10, fps_tel_n, lo stesso con pc, q_alta/media/bassa); la diagnosi (F2) mostra qualita e fpsGioco. Le misure con soglie a ogni giro notturno restano da scrivere (prossimi passi, riga 2) |
| A-15 | Controllo dei tipi dei dati | 25/10/2026 | Da fare | Commenti JSDoc e // @ts-check, senza passaggi di compilazione: l’editor e le prove trovano errori come un numero passato al posto di un testo |
| A-16 | Aggiornare Three.js e servirlo dal sito stesso | 25/10/2026 | In corso | Dal 26/10 (0.18.1): Three.js r128 servito dal sito stesso (public/vendor/three.min.js, licenza MIT), niente più CDN esterno; l’aggiornamento a una versione nuova resta da fare. Oggi si usa la r128 (2021) da un CDN esterno: se il CDN ha un problema, il gioco non parte. Va fatto dopo A-11, con le foto delle città per confrontare prima e dopo Approvato da Luigi il 27/10 sera con il livello 2 della grafica (R-513); l’ultima versione è la r186 (settembre 2026). |
| A-17 | Interruttori per le novità | 25/10/2026 | Da fare | In config.js, per accendere una novità solo per Luigi (o con ?prova=nome) prima che per tutti |
| A-23 | Pagina che non si appesantisce quando il gioco cresce | 26/10/2026 | Da fare | Oggi (0.20.2) la pagina del gioco carica 39 file di codice separati: 475 KB non compressi più Three.js (590 KB), comprese tutte le 12 città anche se se ne usa una. Un passo di costruzione con esbuild (uno strumento solo, molto veloce) unisce e comprime i file, e ogni città si scarica solo quando serve. Il codice sorgente resta diviso in moduli come oggi; aggiungere città e moduli non allunga più il caricamento. Prossimi passi, punto 3 |
| A-24 | Dati del server divisi quando le misure lo chiedono | 26/10/2026 | Da fare | Classifica, profili e misure oggi sono in un solo Durable Object (Leaderboard): si dividono solo se le misure mostrano un collo di bottiglia |
| A-25 | Prove per modulo, in Node, senza browser | 26/10/2026 | Da fare | Fisica, tracciato, avversari e panorami sono già funzioni pure (A-19, A-22): si provano in pochi secondi senza aprire il gioco |

Cosa non fare. Niente riscrittura completa: è la causa classica di progetti fermi per mesi; si sposta un pezzo alla volta, con le prove che confermano che nulla cambia. Niente framework come React per il gioco: non servono e appesantiscono. Niente server diviso in tanti servizi: con i numeri attuali Worker e Durable Objects bastano largamente.

Come si fa il debug da oggi. (1) Un amico dice che qualcosa non va: gli si chiede di toccare 5 volte il numero di versione nel menu e premere “Invia”, poi di dire il codice; Claude legge la sua diagnosi su /api/errors. (2) Errori che nessuno segnala: arrivano da soli su /api/errors e il controllo notturno li riassume. (3) Prima di ogni pubblicazione: npm test in locale o il cancello su GitHub.

# Versioni scritte, in attesa delle prove della notte

Più nuove della versione online (0.25.5): sono sui rami giorno/…; il turno di notte le prova e le pubblica, poi passano nell’altro documento.

| Versione | Data | Cosa è cambiato |
| --- | --- | --- |
| 0.26.0 | 28/10/2026 | (Ramo giorno/2026-10-28-mattina, parte da giorno/riga-1d; scritta di giorno senza prove, R-506/R-512.) Prima parte del livello 2 della grafica (R-513): modulo nuovo cielo.js con sole e due strati di nuvole in movimento (la sfera del cielo esce da game.js, −25 righe), cartolina in due piani con panorami.dipingiPiani (monti lontani con la telecamera, città ferma sull’asse della strada), suolo lontano sfumato, Neve con la cartolina dipinta al posto dei coni 3D, direzione del sole unica per cielo, luce e cartoline; ?cielo=fermo per le foto delle prove; diagnosi con monti. Prima parte di A-14: modulo nuovo qualita.js (qualità alta/media/bassa scelta dal dispositivo e abbassata se si sta sotto i 28 fps), /api/fps sul server e contatori fps_*/q_* in /api/stats. Da provare stanotte: foto di tutte le città e della Neve da 2 punti con nuove foto di riferimento, tempo di pittura e memoria dello sfondo (prossimi passi, riga 1), T17 per /api/fps e la prova della qualità forzata (riga 2) |